## Slide 1: Sistemas de Información de Gestión y Business Intelligence
Ignacio Alvarez Iglesias
Noelia Martinez Visuña

## Slide 2: Una nueva herramienta, TensorFlow
Es una librería de código abierto que nos facilita mucho el trabajo relacionado con aprendizaje automático y redes neuronales capaces de detectar y descifrar patrones y series equivalentes al aprendizaje y al razonamiento que utilizamos los humanos.

## Slide 3: Objetivos
Hemos decidido establecer objetivos que podamos cumplir en cortos plazos de tiempo para realizar el proyecto de manera más ágil y en caso de tener problemas poder cambiar el curso sin demasiadas perdidas
  Investigación e instalación de la librería tensorFlow
  Escoger el tema del trabajo
  Elaboración de la base de datos
  Desarrollo del código
  Documentación

## Slide 4: Planificación (I)
Planificación previa
Investigación de la librería tensorFlow
  Visualización de videos -> 1 semana
  Lectura de libros -> 1 semana
Tiempos finales
Investigación de la librería tensorFlow
  Visualización de videos -> 1 semana
  Lectura de libros -> 1 semana

## Slide 5: Planificación (II)
Planificación previa
Instalación de la biblioteca tensorFlow -> 1 semana
Tiempos finales
Instalación de la biblioteca tensorFlow
  En nativo -> 1 semana
  Anaconda -> 1 semana
  PyCharm -> 1 semana

## Slide 6: Planificación (III)
Planificación previa
Prueba con un programa ya desarrollado
  Buscar programa -> 1 semana
  Puesta a punto -> 2 semanas
Tiempos finales
Prueba con un programa ya desarrollado
  Hello world y Buscar programa referente -> 1 semana
  Puesta a punto -> 1 semana

## Slide 7: Planificación (IV)
Planificación previa
Proyecto final -> 8 semanas
Tiempos finales
Proyecto final -> 10 semanas

## Slide 8: Planificación (V)
Planificación previa
Presentación del proyecto -> 1 semana
Tiempos finales
Presentación del proyecto -> 1 semana

## Slide 9: Fases del trabajo (I)
Investigación de la librería tensorFlow
  Visualización de videos
  Lectura de diferentes libros
Instalación de la biblioteca tensorFlow
  Forma nativa -> fallida
  A través de anaconda -> fallida
  En PyCharm -> finalmente exitosa
Prueba con un programa ya desarrollado
  Hello world
  Clasificador de flores

## Slide 10: Fases del trabajo (II)
Proyecto final
  Búsqueda del tema del proyecto
    Traductor lenguaje de signos -> problemas BBDD
    Clasificador de hongos
  Búsqueda de la base de datos
    No encontramos ninguna BBDD con las características necesarias -> creación de la BBDD
  Desarrollo del código de la aplicación
  Testeo de la aplicación
  Evolución y mantenimiento
Presentación del proyecto